VECTOR

— Дорожная карта развития —

Голосовой вело-маяк: навигация по часовому циферблату

Версия: 0.5.43  |  Май 2026

# Видение и позиционирование

## Что такое Vector?

Vector — это PWA + Android-приложение для велосипедистов, которое работает как голосовой маяк. Вместо пошаговых инструкций («через 200 м поверните налево») оно показывает направление на цель в формате часового циферблата: «цель на 3 часа», «цель на 10 часов».

### Ключевое отличие

Навигация по маяку (beacon), а не по маршруту (route). Велосипедист всегда знает где цель и сколько до неё, но сам решает как ехать. Телефон в кармане, экран выключен, голос ведёт.

### Анти-фичи (чего мы не делаем)

- Нет turn-by-turn: мы не строим маршрут и не диктуем повороты

- Нет социальной ленты: никаких лайков, комментариев, лидербордов

- Нет подписки: одноразовая оплата или бесплатно

- Нет рекламы: никогда

- Нет внешних датчиков: только телефон

## Анализ рынка

Ниша голосовой навигации по часовому циферблату полностью пуста. Единственный конкурент в концепции маяка — Beeline ($99 физическое устройство + $5/мес). Конкуренты в маркетах (Komoot, Ride with GPS, OsmAnd) — все работают по модели turn-by-turn. Vector занимает собственную нишу: eyes-free, hands-free вело-навигация.

|  | Beeline | Vector |
| --- | --- | --- |
| Тип | Физическое устройство | PWA + Android APK (Capacitor) |
| Цена | $99 + $5/мес | Бесплатно / $2.99 PRO |
| Индикация | LED-компас на руле | Голос + экран + вибрация |
| Фоновая работа | Только через Bluetooth | Foreground service (Android) |
| Голос | Нет | Часовой циферблат + дистанция + ETA |

# Текущее состояние (v0.5.43)

## Работающие функции

- Выбор цели на карте или поиском (Nominatim)

- Кэширование тайлов для оффлайн-работы

- 4-фазный цикл поездки: PRE_RIDE → RIDING → SHORT_STOP → LONG_STOP

- Голосовые объявления: часовое направление, дистанция, ETA, прибытие

- Чим: звуковой сигнал при совпадении курса с вектором на цель (±5°)

- Continuation rides: мульти-сегментные поездки с маркерами waypoints

- Ride session persistence: восстановление поездки после крэша/килла процесса

- Настройки: язык (ru/en/de), голос, единицы, вибрация, интервалы

- PWA: установка на домашний экран, Service Worker, оффлайн-шелл

- Android APK через Capacitor с foreground service (фоновый GPS + голос)

- CI/CD: GitHub Actions — автосборка debug + release APK на каждый push

## Технологический стек

- React 18 + TypeScript + Vite 5

- Capacitor v8.3.4 (Android APK с нативными API)

- @capawesome-team/capacitor-android-foreground-service (фоновая работа)

- MapLibre GL JS (открытый vector tiles)

- Web Speech API (голос)

- DeviceOrientation API (компас) + GPS-bearing (в движении)

- Workbox / vite-plugin-pwa (Service Worker)

- idb-keyval (кэш тайлов, настройки, сессии)

- Хостинг: Netlify (PWA) + GitHub Actions (APK CI/CD)

## Архитектура разработки

Разработка ведётся через PWA (Vite HMR, горячая перезагрузка в браузере). Когда всё работает — Capacitor sync + Gradle build собирает APK для дистрибуции. Web-ассеты включаются внутрь APK (bundled mode), сервер не нужен.

# Дорожная карта развития

## v1.0 — Стабильный релиз + Google Play

Цель: довести качество до продакшн-уровня и опубликовать в Google Play через Capacitor.

- Полевые испытания. Тесты на реальных поездках (Android APK + iOS PWA). Проверка foreground service с выключенным экраном.

- Багфиксы. Устранение всех найденных проблем: GPS, компас, голос, энергопотребление.

- i18n. Полный перевод UI на английский (обязательно для Google Play). Сейчас UI на русском, голос на ru/en/de.

- Privacy Policy. Документ конфиденциальности (требуется для Google Play). Vector не собирает данные.

- Листинг Google Play. Скриншоты, описание, иконка 512×512, feature graphic 1024×500. Аккаунт разработчика ($25).

## v1.1 — Quick Targets + PRO

Цель: монетизация + удобство повторных поездок.

- Избранные цели (Quick Targets). Сохранение частых точек (дом, работа). Бесплатно: 3, PRO: без лимита.

- GPX-экспорт (PRO). Запись GPS-трека и скачивание в .gpx для Strava/Komoot.

- PRO-разблокировка ($2.99). Одноразовая покупка через Google Play Billing API.

- Все слои карт + выбор голоса (PRO).

## v1.2 — 3D Audio (эксперимент)

Цель: пространственный звук для интуитивного направления.

- Web Audio + HRTF. PannerNode с HRTF-моделью. Цель «звучит» слева/справа/сзади в наушниках.

Экспериментальная PRO-фича, требует наушники.

## v1.3 — Мульти-маршрут (Waypoints)

Цель: цепочка точек для сложных маршрутов.

- Цепочка точек. Массив waypoints с авто-переключением при приближении (<50 м).

- Редактор точек. Добавление/удаление/перетаскивание waypoints на карте.

- Сохранение маршрутов в IndexedDB.

## v1.4 — Статистика поездок

- История поездок. Список с датой, дистанцией, временем, скоростью.

- Мини-карта трека + недельная/месячная сводка.

## v2.0 — Live Share

Цель: отправка позиции другу в реальном времени.

- Ссылка на позицию. Короткая ссылка → друг видит вас на карте (WebSocket relay).

- Друг как цель. Навигация на движущуюся цель (другого велосипедиста).

- Приватность. Ссылка истекает через N часов, нет аккаунтов, нет истории.

## Сводная таблица

| Версия | Ключевые фичи | Монетизация | Платформа |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Стабильность, i18n, листинг | Бесплатно | PWA + Google Play |
| v1.1 | Quick Targets, GPX, PRO | $2.99 one-time | PWA + Google Play |
| v1.2 | 3D Audio (HRTF) | PRO-фича | PWA + Google Play |
| v1.3 | Multi-waypoints | PRO-фича | PWA + Google Play |
| v1.4 | Статистика поездок | PRO-фича | + App Store (Capacitor) |
| v2.0 | Live Share | PRO-фича | Все платформы |

# Монетизация: Honest Freemium

## Принципы

- Основная навигация бесплатна навсегда

- PRO = $2.99 одноразово, не подписка

- Никакой рекламы, никакого сбора данных

## Бесплатно vs PRO

| Функция | Бесплатно | PRO ($2.99) |
| --- | --- | --- |
| Навигация по маяку | ✓ | ✓ |
| Голосовые объявления | ✓ | ✓ |
| Оффлайн-карты | ✓ | ✓ |
| Фоновая работа (foreground service) | ✓ | ✓ |
| Избранные цели | 3 цели | Без лимита |
| GPX-экспорт | — | ✓ |
| Все слои карт | — | ✓ |
| Выбор голоса | — | ✓ |
| 3D Audio / Multi-waypoints / Статистика | — | ✓ |

# Подготовка к публикации

## Этап 1: PWA (уже работает)

Vector доступен как PWA на Netlify. Пользователь открывает URL, нажимает «Добавить на домашний экран». Бесплатно, мгновенные обновления.

## Этап 2: Google Play через Capacitor (в процессе)

Capacitor v8.3.4 оборачивает веб-приложение в нативный Android-контейнер с доступом к нативным API. Ключевое преимущество перед TWA: foreground service гарантирует работу GPS + голоса с выключенным экраном.

- Зарегистрировать Google Play Developer Account ($25)

- Подготовить материалы листинга: иконка 512×512, feature graphic, 4+ скриншота, описание EN/RU

- Написать Privacy Policy

- Подписать release APK ключом разработчика

- Загрузить AAB в Google Play Console → Internal Testing → Production

- Пройти ревью Google (1—3 дня)

## Этап 3: App Store через Capacitor (позже)

Для iOS — Capacitor оборачивает в WKWebView. Apple Developer Program: $99/год, требуется macOS + Xcode. Отложено до v1.4+.

# Технический долг и улучшения

## Рефакторинг

- RideScreen.tsx (2 456 строк). Разбить на модули: ArrivedOverlay, Toolbar, HUD → отдельные файлы. GPS/compass → custom hooks.

- Единый GPS provider. Сейчас 3 экрана независимо вызывают watchPosition. Нужен единый provider в App.tsx.

## i18n

Сейчас: голос на ru/en/de, UI на русском (~30 захардкоженных строк) + ~6 на английском (SettingsSheet). Для v1.0 нужен полный перевод UI на EN. В планах: чешский (cs), испанский (es).

## Тесты

Нет юнит-тестов. Нужны хотя бы для geo.ts (расчёты расстояний/bearing), orientation.ts (фильтры), voice.ts (форматирование).

## Ошибки

Нет error boundary и error tracking. Минимум: React ErrorBoundary + Sentry free tier.

# Риски и ограничения

| Риск | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Компас ненадёжен | Наведение не работает | Fallback на GPS-bearing; подсказка калибровки |
| Apple ограничивает PWA | iOS пользователи недоступны | Capacitor-оболочка для App Store |
| TTS-качество на Android | Роботный голос | Рекомендация Google TTS; PRO — выбор голоса |
| Батарея | GPS + компас садят | Снижение поллинга в паузах; отключение компаса в RIDING |
| Foreground service килл | Пропадает GPS в фоне | Ride session persistence; auto-resume при возврате |

# Приоритеты ближайшего спринта

| # | Задача | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacitor + foreground service + CI/CD | ✅ Готово | P0 |
| 2 | Полевые испытания APK (фоновый GPS, голос, экран выкл.) | ⏳ Следующий | P0 |
| 3 | Багфиксы по результатам испытаний | ⏳ Ожидает | P0 |
| 4 | i18n: перевод UI на EN | ⏳ Ожидает | P1 |
| 5 | Privacy Policy + Terms of Service | ⏳ Ожидает | P1 |
| 6 | Google Play Developer Account + листинг | ⏳ Ожидает | P1 |
| 7 | Рефакторинг RideScreen + GPS provider | ⏳ Ожидает | P2 |
| 8 | Публикация v1.0 в Google Play | ⏳ Ожидает | P1 |

После успешной публикации v1.0 переходим к v1.1 (Quick Targets + GPX + PRO-разблокировка).